Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z. z.  Obchodný zákonník, v platnom znení

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov:			Stredná odborná škola technická

Sídlo:			Vranovská 4,  851 02 Bratislava

Zastúpený: 		Ing. Felix Dömény

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:		Ing. Felix Dömény

IČO:			17050332

DIČ:			2020936995

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica

IBAN:       		SK29 8180 0000 0070 0047 3942

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : 			FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo: 				Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca : 		Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických: 	Marián Fiala

IČO: 				50114255

DIČ: 				2120198366

IČ DPH: 			SK2120198366

Bankové spojenie : 		Tatra Banka a.s.

Číslo účtu: 			2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Účelom tejto zmluvy je dohoda dvoch strán vykonať opravu v zmysle predmetu zmluvy, článok I a výkazu výmer priloženého k tejto zmluve v objekte Stredná škola technická, Vranovská 4, ktorého správcom je SOŠ technická na Vranovskej č. 4, Bratislava. Vlastníkom budovy je Bratislavský samosprávny kraj, oprava sa realizuje s jeho súhlasom. Objednávateľ je nájomcom týchto priestorov.

Článok I.

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie všetkých dodávok a stavebných prác za účelom

vykonania diela : Rekonštrukcia hygienických zariadení v budove Stredná škola technická,

Vranovská 4, Bratislava - Petržalka,  na 1. nadzemnom podlaží, v školskej časti budovy

(havarijná oprava).

Oprava zahŕňa dodávku týchto nasledovných prác:

- Dodávka 5 ks záchodov

- Dodávka 1x výlevka

- Dodávka 10 ks dverí

- Dodávka 4 ks umývadiel

- Dodávka 4 ks pisoáre

- Dodávka dlažieb

- Dodávka obkladov

- Maliarske práce

- Inštalačné práce voda

- Inštalačné práce elektro

- Ostatné súvisiace servisné práce

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a.) Pôdorys spracovaný architektonickou kanceláriou STASYS spol. s r.o. ako ALT 5.1

vypracovaný Ing. Radovanom Kreutzom zo dňa 23.júla 2019

1.2. Stavebný dozor:

Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej

stavebný dozor):

Meno a priezvisko: Ing. Kása,  Tel.: 0905/614 896

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami

zmluvy,

- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, po dohode

so štatutárnym zástupcom objednávateľa.

Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných

činností súvisiacich s realizáciou diela (stavbyvedúci):

Meno a priezvisko: Ing. Marián Fiala,   Tel.: 0903/400 678

Článok II.

Cena diela

2.1.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná tieto práce v zmysle cenovej ponuky, ktorá je

nasledovná:

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH					          13 740,03 EUR

DPH 20%							2 748,00 EUR

________________________________________________________________

Cena spolu s DPH				                      16 488,03 EUR

# Článok III.

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné práce a dodávku materiálu zrealizuje najneskôr

do 15.9. 2019. Zhotoviteľ môže ukončiť práce aj skôr.

Čas začatia prác je najneskôr 27.8.2019.

Článok IV.

Fakturácia a platobné podmienky, sankcie

4.1 Postup fakturácie bude nasledovný:

-   Faktúra č. 1 bude vystavená po dodaní zariaďovacích predmetov a inštalačných zariadení na celý

predmet zmluvy do priestoru stavby vo výške 5 000, 00 bez DPH. Prílohou faktúry bude Súpis

dodaného materiálu.

-   Faktúra č. 2 bude vystavená po začatí a ukončení búracích prác v priestoroch stavby vo výške

5 000,00 EUR bez DPH.  Prílohou faktúry bude kópia zápisu zo stavebného denníka.

-   Faktúra č. 3 – konečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí celého diela.

4.2. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude zhotoviteľom vystavený a stavebným

dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov

odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer

(ďalej „Súpis").

Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry

bude Súpis vykonaných prác.

4.3. Ak dôjde zo strany zhotoviteľa, s dokončením a odovzdaním diela ako celku,  k  oneskoreniu

dlhšiemu ako 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a

objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,1% denne z ceny diela (cena s DPH)

od 16. dňa omeškania do ukončenia diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto

zmluvou. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení

jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa

lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1. tejto zmluvy o dobu trvania týchto

prekážok.

Článok V.

Ostatné ustanovenia

5.1. Objednávateľ zabezpečí priestory na realizáciu prác, prívod vody, elektrickej energie a po

dohode, v zmysle článku III,  potrebnú súčinnosť pri odpájaní  inžinierskych sietí.

5.2. Prístup do budovy bude zhotoviteľovi umožnený cez zadný vchod – tzv. únikový východ

(prevzatie kľúčov dňa 27.8.2019).  Zhotoviteľ sa zaväzuje vchod zamykať, neumožniť vstup

cudzím osobám, mimo svojich zamestnancov. Pri nedodržaní tejto požiadavky a v prípade vzniku

škody na majetku objednávateľa,  zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poskytnuté priestory v čistote, nepoškodzovať ich.  Zabezpečí

odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku,  čistenie plôch a

komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.

5.4. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste

staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje

dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude od 1. 6. do 4. 7.

2019 realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za   následok zvýšené riziko

pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia,

aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo

vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Zhotoviteľ je povinný

pri nebezpečných prácach (možnosť vzniku požiaru)  riadiť sa zákonom č. 314/2001 Z. z. o

ochrane pred požiarmi v platnom znení.

5.5. Objednávateľ počas realizácie prác má právo žiadať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie

zistených závad, riadne dokončenie pracovných operácií. Zhotoviteľ je povinný vady

bezodkladne a bezplatne odstrániť.

5.6. Objednávateľ je oprávnený žiadať práce naviac a zaväzuje sa zhotoviteľovi zaplatiť za

naviac práce cenu navzájom odsúhlasenú,  podľa cenovej kalkulácie predloženej

zhotoviteľom.   Realizácia naviac prác sa môže začať až po podpísaní dodatku k tejto

zmluve.

5.7.  Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu

výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zodpovedá normám všeobecne

záväzných právnych predpisov a aj počas plynutia záručnej doby,  bude mať vlastnosti

dohodnuté v tejto zmluve.  Ak odovzdané  dielo bude mať vady,  má objednávateľ právo na ich

dodatočné bezplatné odstránenie. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u

zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.  Zhotoviteľ  je povinný pristúpiť bezodkladne

k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní  po doručení reklamácie.

Objednávateľ má nárok na prípadnú náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikne.

Článok VI.

# Záverečné ustanovenia

6.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzájomné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona číslo

513/1991 Z. z. Obchodný  zákonník, v platnom znení  a podporne ustanoveniami zákona číslo

40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení.

6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, že s obsahom

tejto zmluvy sa dôkladne oboznámili a rozumejú jej, že právny úkon je urobený v predpísanej

forme a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

6.3. Akékoľvek zmeny, dohody alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy,

ak sú vyhotovené písomne ako dodatok a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami. Návrh

dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

# 6.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (2) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých  jedno (1) vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.

6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Za objednávateľa: 					Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:	 				V Bratislave, dňa:

........................................................... 			..........................................................

Ing. Felix Dömény 						Marián Fiala

SOŠ technická, riaditeľ                                          FBT Slovakia, s.r.o., konateľ